Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 08/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h08 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Thời gian phản hồi |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: SBC: - Đánh nhãn + Kiểm tra nhãn (Duy Hồ) - Đánh nhãn, 1.3k ảnh (Khoa Nguyễn) SPVB: - Đánh nhãn lốc TEA (Hải Đào) - Audit kết quả logic chụp đối phó + overlap thanh ngăn tầng (Định Quân) |  |  |  |
| 1 | Đánh nhãn TINVIET (Duy Hồ, Khánh Đồng, Khoa Nguyễn) |  |  |
| 2 | Research 1 box lớn, 1 box nhỏ (missing) để chung model có bị ảnh hưởng không? (Duy Hồ) |  |  |
| 3 | TINVIET: Share ảnh đánh nhãn từ anh Duy Hồ -> anh Khánh Đồng |  | 08/06/2026 |
| 4 | Audit VC (SPVB) (Huy Võ) | Audit nhận kết quả sai nhiều -> Cải thiện model mới, đánh lại nhãn (chưa xác định số lượng ảnh) | 10/06/2026 |
| 5 | SPVB tủ VC: Logic đang như cũ. Thấy thanh ngăn tầng phía dưới, không quan trọng độ lớn -> Full tủ. (Huy Võ) | Chưa có next action |  |
| 6 | Train model TEA Train model SBC (Hải Đào) |  |  |
| 7 | Setup hệ thống Bel kênh MT trên QA. |  | 08/06/2026 |
| 8 | Cập nhật json output Bel MT (Định Quân) | Cập nhật thêm 1 key (đếm sản phẩm inline) -> Lấy 1 key mới để tính số tầng |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |
| 1 | Cải thiện CVS SPVB (Logic đối phó + khoảng trống + model mới) | Đã đưa lên PRD |  |
| 2 | Bel gửi sản phẩm nhưng chưa có plan học sản phẩm | Chưa có mail -> Anh Tiến trao đổi, làm việc với anh Đình CDM. Hộp 24 ít. Hoàn thành trong 4 ngày (estimated) Nhãn Disney (8 – 16 – 24) Belcube (new bao bì) | 12 - 13/06/2026 |
| 3 | Nhắc nhở đóng complete các task |  |  |
| 4 | SPVB chạy Golive toàn quốc, 1 số lỗi mà team hỗ trợ NDS + Khách hàng không nắm được. Cần book session share logic + logic mới (chưa đưa vào blueprint) -> Transition plan, tài liệu | Deadline thứ 4 -> Share trễ nhất ngày mai, sớm nhất hôm nay. 4 công cụ, trong trường hợp có nhiều thông tin thì break down | 08 – 09/06/2026 |
| 5 | Bug log SPVB (Đã đóng nhưng status là UAT done) | Theo dõi flow -> đóng đúng task |  |