Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 09/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h10 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: SBC: - Train model SBC (Hải Đào) SPVB: - Cập nhật tài liệu mô tả flow cho SPVB TEA/AQUA (Định Quân) - Đánh nhãn cải thiện VC (Hải Đào) - Cải thiện model VC (Huy Võ) BEL: - Setup hệ thống AI cho BEL MT lên QA (Định Quân) - Cập nhật json output trả về cho BEL MT - Add key tính số tầng (Định Quân) TINVIET: - Đánh nhãn TINVIET (Duy Hồ + Khánh Đồng + Khoa Nguyễn) MRC: |  |  |  |
| 1 | Check nhãn TINVIET |  | Duy Hồ |
| 2 | Train model TINVIET | Train 3k ảnh; dự kiến train trong buổi sáng | Duy Hồ |
| 3 | Hỗ trợ học sản phẩm BEL mới | Lấy hình trên PRD (Lọc hình). Class mới chưa define | Duy Hồ |
| 4 | Đánh nhãn BEL sản phẩm mới |  | Khoa Nguyễn + Khánh Đồng |
| 5 | Tạo data BEL sản phẩm mới | Quay chụp, team label hỗ trợ | Hải Đào |
| 6 | Cập nhật tài liệu mô tả flow cho SPVB RACK & VC |  | Định Quân |
| 7 | Đánh nhãn MRC GT (Huy Võ) | Đánh cải thiện sản phẩm tầng 2. Dự kiến thứ 6 phải hoàn thành | Huy Võ |
| 8 | Validate model SBC |  | Hải Đào |
| 9 | Hỗ trợ tích hợp BEL MT |  | Định Quân |
| Các trao đổi khác |  |  |  |
| 1 | Validate model TEA | Đã train xong, đang pending case VC. | Huy Võ |
| 2 | Chốt thời gian upload logic tách ngăn tầng | Đi chung với model VC | Định Quân |
| 3 | Đưa lên PRD logic RACK, model VC | Chiều 10/06 | Huy Võ + Định Quân |