Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 10/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h10 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: SBC: - Validate model SBC (Hải Đào) SPVB: BEL: - Lọc ảnh sản phẩm mới từ PRD (Duy Hồ)) - Tạo data training sản phẩm mới (Khoa Nguyễn + Hải Đào) TINVIET: - Check lại nhãn, chuẩn bị data training TINVIET (Duy Hồ) - Cập nhật logic, json output (Định Quân) MRC: |  |  |  |
| 1 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới | Blockage: Mới học sản phẩm => kéo ảnh chậm hơn Next Action: Assign 1 người chịu trách nhiệm train model đánh nhãn. Deadline: 17/06 nhưng khách hàng yêu cầu sớm hơn | Duy Hồ + Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |
| 2 | MRC GT: Đánh nhãn sản phẩm | Tiến độ: 400/2000 Blockage: Hải Đào hỗ trợ đánh nhãn | Huy Võ |
| 3 | SPVB: Audit VC | Blockage: Lỗi không nhận diện công cụ trưng bày. (Tủ đóng) | Hải Đào + Huy Võ |
| 4 | SPVB: Cập nhật tài liệu mô tả flow cho RACK + VC |  | Định Quân |
| 5 | TINVIET: Chạy lại tập hình để tái verify | Hold lại, pending để sau | Định Quân |
| 6 | BEL: Hỗ trợ tích hợp kênh MT | Bị lỗi tích hợp, chưa test được. Next action: Đợi QC back lại. | Định Quân |
| Các trao đổi khác |  |  |  |
| 1 | Validate model TEA | Đã train xong, đang pending case VC. Blockage: Impact tới MRC GT + model VC. Next Action: Coi lại trên tập val lúc train. Sau đó chạy lại 1 loạt hình (500 – 600 ảnh có + không có lốc) | Huy Võ |
| 2 | Validate model SBC | Cần review lại bộ validation do chỉ kiểm trên sản phẩm mới, chưa có kiểm trên hình thực tế. Next action: Chạy lại trên PRD 1 tháng | Hải Đào |
| 3 | Shelf talker không nhận diện được + Model cải thiện VC | Chỉ lên khi model VC đạt kết quả tốt. Nếu không thì lên logic shelf talker. | Định Quân + Huy Võ |