Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 11/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |
| 1 | SPVB: Cập nhật tài liệu mô tả flow cho RACK và VC |  | Định Quân |
| 2 | VISI: Hỗ trợ kiểm tra + đảm bảo hệ thống AI chấm hình bình thường |  | Định Quân |
| 3 | SPVB: Upload logic không nhận diện được shelf talker + Model VC | Đã build hoàn chỉnh cho BBS, DCR | Định Quân + Huy Võ |
| 4 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới – tập hình prd | 1500/1500 ảnh | Duy Hồ |
| 5 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới | 500/500 ảnh | Khoa Nguyễn |
| 6 | SPVB: Audit ảnh VC | Accuracy: 97.09% Sai lỗi full tủ + nhận sai sản phẩm không giảm số lượng sai. | Huy Võ + Hải Đào |
| 7 | Validate model SBC | Không nhận được từ hình thực tế. (Chai SG Special. Lốc, thùng) | Hải Đào |
| Các task cần follow up |  |  |  |
| 1 | TINVIET: Chạy lại tập hình trên model mới |  | Định Quân |
| 2 | BEL: Hỗ trợ tích hợp MT | Chỉ hỗ trợ nếu cần thiết. | Định Quân |
| 3 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới - tập hình tự tạo | Số lượng: Duy Hồ: 100/200 Khoa Nguyễn: 500/500 Khánh Đồng: 450/500 Addition: Còn khoảng 400 ảnh, chia cho 2 bạn đánh nhãn làm tiếp | Duy Hồ + Khoa Nguyễn + Khánh Đồng |
| 4 | BEL: Kiểm tra lại tập hình mới | Kiểm tra ảnh của Khoa Nguyễn, Khánh Đồng | Duy Hồ |
| 5 | MRC GT: đánh nhãn sản phẩm |  | Duy Hồ + Huy Võ |
| 6 | SBC: Lọc hình đánh nhãn bổ sung cải thiện model SBC | Dự kiến đưa model lên PRD: 10/06/2026 | Hải Đào |
| Các trao đổi khác |  |  |  |
| 1 | Validate model TEA | Đã train xong, đang pending case VC. Blockage: Impact tới MRC GT + model VC. Next Action: Coi lại trên tập val lúc train. Sau đó chạy lại 1 loạt hình (500 – 600 ảnh có + không có lốc) | Huy Võ |
| 2 | VISI: Tìm ra được real issue | Issue được nói là do pod AI không tải được ảnh, cần restart nhưng khả năng đó không phải là vấn đề. Cần tìm ra nguyên nhân chính khiến cho ảnh bị lỗi. | Định Quân |