Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 12/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |
| 1 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới – Tập hình tự tạo | Hoàn thành 600/600 (Duy Hồ) Hoàn thành 500/500 (Khánh Đồng) | Duy Hồ + Khánh Đồng |
| 2 | BEL: Kiểm tra lại tập hình SP mới |  | Duy Hồ |
| 3 | SBC: Lọc hình đánh nhãn bổ sung cải thiện model SBC |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn + Hải Đào |
| 4 | TINVIET: Chạy lại tập hình trên model mới |  | Định Quân |
| 5 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới | 500/500 ảnh | Khoa Nguyễn |
| Các task cần follow up |  |  |  |
| 1 | MRC GT: Đánh nhãn sản phẩm | Huy Võ: 1000/2000 ảnh Dự kiến: Xong model trong ngày | Duy Hồ + Huy Võ |
| 2 | SBC: Validate model | Deadline: 15/06/2026 Lưu ý: Cần validate kỹ | Hải Đào |
| 3 | BEL: Validate model | Deadline: 17/06/2026 | Hải Đào |
| 4 | BEL MT: Cập nhật logic nhận diện sản phẩm đổi thủ |  | Định Quân |
| 5 | BEL MT: Hỗ trợ tích hợp trên OMS |  | Định Quân |
| 6 | SPVB: Cập nhật logic nhận diện kệ 3 hoặc kệ 4 trở lên cho kệ RACK (dựa vào khoảng trống và sản phẩm ở main layer) |  | Định Quân |
| 7 | BEL: Audit sản phẩm mới |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |
| Các trao đổi khác |  |  |  |
| Không có trao đổi thêm |  |  |  |