Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Scrum Review - Retrospective |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 12/06/2026 | Giờ: |  | 15h00 – 17h20 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum Review: Các encrement đã hoàn thành |  |  |  |  |  |
| 1 | TINVIET |  | Hiện tại: Đếm được số sample bị thiếu thông qua chỗ trống, loại khay, có đúng rule hay không. Chấp nhận ở mức tương đối, không đếm chính xác số lượng sample trên khay. Những khay không xác định thiếu sample: Xịt khóa (Chỗ trống không xác định rõ) |  |  |
| 3 | SBC: Lọc hình đánh nhãn bổ sung cải thiện model SBC |  |  |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn + Hải Đào |
| 4 | TINVIET: Chạy lại tập hình trên model mới |  |  |  | Định Quân |
| 5 | BEL: Đánh nhãn sản phẩm mới |  | 500/500 ảnh |  | Khoa Nguyễn |
| Các task Đang + Chưa hoàn thành |  |  |  |  |  |
| 2 | SPVB |  | Nhận nhầm kệ CSV |  | Huy Võ |
| 2 | SBC: Validate model |  | Deadline: 15/06/2026 Lưu ý: Cần validate kỹ |  | Hải Đào |
| 3 | BEL: Validate model |  | Deadline: 17/06/2026 Deadline dự kiến: 15/06/2026 |  | Hải Đào |
| 4 | MRC: Cải thiện độ chính xác các sản phẩm tầng 2 và các sản phẩm kênh MT |  | 16/06/2026 đưa lên PRD. |  | Huy Võ |
| 5 | SPVB: Đánh nhãn nhận diện lốc sản phẩm trên công cụ trưng bày TEA |  | Blocker: Chưa có thời gian |  | Huy Võ |
| 6 | SPVB: Cập nhật logic nhận diện kệ 3 hoặc kệ 4 trở lên cho kệ RACK (dựa vào khoảng trống và sản phẩm ở main layer) |  |  |  | Định Quân |
| 7 | BEL: Audit sản phẩm mới |  |  |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |
| Sprint Retrospective |  |  |  |  |  |
| Retrospective: |  |  |  |  |  |
| Vấn đề |  | Lí do |  | Giải pháp |  |
| Cần chủ động update status cho ticket |  | - Về method: Chưa có workflow rõ ràng cho ticket - Về Material: DoD chưa rõ ràng - Về people: Đợi nhắc mới làm, logwork xong, chưa đổi status. |  | - Mapping lại workflow trên Jira với SOP của team hiện tại - Làm rõ DoD trên từng ticket, cần thống nhất giữa 2 bên (Đặc biệt vào giai đoạn planning) - Khi có MoM thì remind update status task (Phong) |  |
| Chưa có Checklist và kiểm tra kĩ khi build/cập nhật |  | - Về method: Checklist hiện tại chỉ đang có cho SPVB. Chưa có SOP chung - Về Equipment: Chưa lưu trữ checklist cho team xài chung |  | - Tạo bộ quy trình SOP & Workspace để lưu trữ - @quan.dinh cung cấp input quy trình hiện tại |  |
| Các task học sản phẩm, cải thiện độ chính xác không có thông tin release version để tracking |  | - Về method: Chưa có SOP - Đã có 1 số template nhưng chưa chuẩn |  | - Tạo 1 bộ SOP gồm template cho release notes - @quan.dinh cung cấp input quy trình hiện tại. |  |