Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 16/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h00 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPVB: Kiểm tra lại dữ liệu cần check (hình trùng nhãn) |  |  |  | Huy Võ |  |
| 2 | Sửa lại tool đánh nhãn cho khách hàng |  |  |  | Huy Võ |  |
| 3 | SBC: Validate model mới |  | Accuracy: 99% |  | Hải Đào |  |
| 4 | SBC: Update model mới lên PRD |  |  |  | Định Quân |  |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPVB: tách nhãn Olong Chanh – Xanh cho tủ VC |  | Hiện cần tách 31k ảnh |  | Huy Võ |  |
| 2 | TINVIET: Đánh nhãn cải thiện |  | 150/3000 ảnh Khó khăn: Có nhiều sample nhỏ, đánh chậm -> Next action: train model hỗ trợ đánh nhãn Trong trường hợp gặp khó khăn mới -> Raise hỗ trợ |  | Duy Hồ |  |
| 3 | MRC: Lọc hình và đánh nhãn sản phẩm mới |  | Khoa Nguyễn: 3500/3500 Khánh Đồng: 3300/3500 Total ảnh: 11k ảnh |  | Khoa Nguyễn + Khánh Đồng |  |
| 4 | SBC: Sửa nhãn (lốc 2/lốc 3) |  | Cần sửa 1100 ảnh |  | Hải Đào |  |
| 5 | BEL MT: Hỗ trợ tích hợp |  | Chỉ chỗ đọc full thông tin output cho team Tech bên khách hàng. |  | Định Quân |  |
| 6 | BEL: Chuẩn bị và deploy model mới lên PRD |  |  |  | Định Quân |  |
| 7 | Update logic báo sản phẩm có conf thấp và báo về Gapo |  |  |  | Định Quân |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TINVIET: Update logic planogram |  | Nhờ Duy Hồ share lại class. |  | Định Quân |
| 2 |  | Review hết các task của bản thân |  |  |  | Dev |
| 3 |  | Kiểm tra model nhận diện lốc TEA |  | Bị vướng case đánh nhãn Task nhận diện khoảng trống bị ảnh hưởng |  | Huy Võ |
| 4 |  | SPVB: Học sản phẩm 7UP mới |  |  |  |  |