Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 17/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h04 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BEL: Chuẩn bị và deploy model mới lên PRD |  |  |  | Định Quân |  |
| 2 | TINVIET: Update logic trả kết quả cho trường hợp có rule code và cho wobbler |  | Cần thay đổi 1 số thông số: in thông tin |  | Định Quân |  |
| 3 | MRC: Lọc hình sản phẩm mới |  | Lọc ảnh chứa sản phẩm OLIV DT BRIGHTENING SANG DA 250ML |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| 4 | MRC: Đánh nhãn sản phẩm mới |  |  |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| 5 | TINVIET: đánh nhãn wobbler |  | Đã có model dummy để anh Quân test logic. |  | Duy Hồ |  |
| 6 | SBC: Sửa nhãn lốc 2/lốc 3 |  | Đã sửa 1100/1100 ảnh Model đang train, sắp hoàn thành |  | Hải Đào |  |
| 7 | SPVB: Validate model lốc |  | Validate trên POSM tủ VC |  | Huy Võ |  |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Update logic báo sản phẩm có conf thấp và gửi thông báo về Gapo |  |  |  | Định Quân |  |
| 2 | SPVB: Quay tạo sản phẩm mới |  | Thực hiện vào buổi chiều |  | Khoa Nguyễn + Hải Đào |  |
| 3 | SPVB: Tách nhãn Oolong Chanh – Xanh |  | Hiện đã đánh 11k4/31k (đã kiểm tra) - Ngày mai sẽ cần 1 người hỗ trợ check nhãn. (Hải Đào) Hôm nay train model để hỗ trợ đánh 20k ảnh còn lại |  | Huy Võ |  |
| 4 | TINVIET: Đánh nhãn cải thiện |  | Đã đánh 1000/3000 ảnh Dự kiến kịp thời gian đã commit |  | Duy Hồ |  |
| 5 | Validate model lốc (RACK, TEA) |  |  |  | Hải Đào |  |
| 6 | SPVB: Lọc hình shelftalker |  | Khánh Đồng: 5000/5000 Khoa Nguyễn: 5000/5000 Đã lọc xong hình, chưa đánh nhãn. Hôm nay sẽ thêm 1 bộ mới để lọc thêm. |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BEL: Transfer sharing |  | Suggest: TINVIET (task anh Duy Hồ) mang tính lặp đi lặp lại quá nhiều, không suitable để làm cả ngày - Dành 1 slot time khoảng 30 min – 1h để transfer lại nhằm tránh nhàm chán trong công việc. Ngoài ra không cần 1 lần transfer toàn bộ để tránh overload |  | Định Quân |
| 2 |  | SPVB: học bổ sung kệ RACK chứa két thủy tính |  | Team CDM gửi tập hình, khoảng 600+ ảnh nhưng hiện chỉ lọc theo dung tích, chưa lọc ra các hình đánh nhãn được. Next action: Lọc thêm 1 lần nữa để lấy các ảnh cần học |  | Huy Võ |
| 3 |  | SBC: model đẹp – xấu: SG Special Chai đang bị nhận nhầm thành lon |  | Lỗi do model => cần train lại phần đẹp – xấu. Next Action: bật chế độ auto trưng bày bình thường |  |  |
| 4 |  | SPVB: học 2 sản phẩm |  | Problem 1: Nhận thông tin, tuy nhiên cần email xác nhận để tiến hành việc học sản phẩm. Next action: Nhận email để học Problem 2: 7UP cần lên đúng lịch, Pepsi để pending do chưa nhận confirm. Next action: Tạo nhãn trước để tránh việc train 2 lần, dẫn đến việc tốn thêm chi phí. |  | Huy Võ |
| 5 |  | Lưu ý |  | Vào cuối ngày, trước khi ra về khi đã hoàn thành task hoặc cảm giác mình sẽ hoàn thành sớm vào hôm sau, hãy raise trước buổi daily hoặc hỏi người bên cạnh để người giao task có thể nắm khối lượng công việc để giao thêm, tránh thời gian chết (thường diễn ra sau buổi daily) |  | Team Dev |