Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 18/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h02 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPVB: Lọc hình shelf talker |  | Khánh Đồng: 7800/7800 ảnh Khoa Nguyễn: 8000/8000 ảnh |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| 2 | SPVB: Cải thiện nhận diện kệ RACK (trường hợp có két thủy tinh) |  | Đã xong phần đánh nhãn (620/620), hôm nay chuẩn bị train model. |  | Hải Đào |  |
| 3 | SPVB: tạo data đánh nhãn sản phẩm mới SPVB |  |  |  | Khoa Nguyễn + Hải Đào |  |
| 4 | BEL transfer |  | Đã có 1 buổi transfer ngắn với anh Duy ngày hôm qua |  | Định Quân |  |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPVB: check nhãn shelf talker |  | Shelf talker nằm trên split line, kiểm tra xem AI đã học được shelf talker đó chưa. |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| 2 | R&D: Update logic báo sản phẩm có conf thấp và gửi thông báo về Gapo |  |  |  | Định Quân |  |
| 3 | TINVIET: Điều chỉnh lại kết quả thể hiện trên hình cho trường hợp trưng bày sai bị trí |  | Đã trao đổi và thống nhất với anh An, ưu tiên task này trong sáng nay |  | Định Quân |  |
| 4 | SPVB: tách nhãn Chanh - Xanh |  | (19k4/31k ảnh) Blockage: Data trước dễ đánh hơn nên lần này chậm hơn so với lần đánh trước khoảng 2000 ảnh Next Action: Hôm nay Hải Đào hỗ trợ tách nhãn thêm cho hoàn thành đúng deadline Thêm: Tách hình quý I/2026, đã tạo tag nhưng quên Mention (Huy Võ) |  | Hải Đào + Huy Võ |  |
| 5 | TINVIET: Đánh nhãn cải thiện |  | Được 2500/3000 ảnh. |  | Duy Hồ |  |
| 6 | TINVIET: Lọc, đánh nhãn POSM (wobbler) |  | Dự kiến sáng output ngày mai: model mới + file excel Chỉ cần tập trung vào 1 mẫu wobbler, không cần đánh nhiều mẫu khác nhau Blockage: Ít hình có wobbler Next Action: Lọc bộ hình (Bộ hiện tại + bộ 3k ảnh đã đánh trước đó) có nhiều wobbler hơn thì xử lý đánh nhãn trước. |  | Duy Hồ |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SPVB: Train 7UP đổi màu |  | Blockage: Sản phẩm khuyến mãi trước đó và lon 7UP đổi màu hiện tại có ngoại hình giống nhau (khi đông lạnh + KM giống màu xanh, khác sắc độ), dẫn đến việc khó có thể tách 2 nhãn ra. Ngoài ra khi đem ra để nguội, đổi màu sang xám thì team Dev raise lon này vẫn khó để học Next Action: Lấy sản phẩm trong tủ lạnh ra quay tạo dữ liệu lại để feedback cho bên CDM, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tính năng Product Count sau này |  | Khoa Nguyễn + Hải Đào |
| 2 |  | SPVB: thông tin về product count. |  | Yêu cầu 1: KH yêu cầu chạy lại tập hình tháng 5 sau khi cập nhật xong tính năng để KH audit. - Chạy trên file excel vì web trên portal yếu, có khả năng sập nếu load quá nhiều ảnh - Chưa có thông tin là sẽ làm trên 4 loại công cụ hay tập trung vào công cụ nào) Next Action: Tập trung chuẩn bị cho tập hình này trước. |  |  |
| 3 |  | SPVB: Review lại tập hình từ đầu năm tới hiện tại theo mức SKUs level |  | KH muốn xuất full ảnh từ tháng 1 -> tháng 6. Có thông tin sản phẩm để KH kiểm tra Blockage: - Đã demo từ tháng 1 -> tháng 6, bây giờ lấy kết quả cũ thì concern chưa ổn định - Khách hang sẽ audit đến mức độ SKUs, + yếu tố nhận đúng sản phẩm, và commit đạt accuracy 95% thì mới đưa lên PRD. Next Action: - Tăng ngưỡng, kiểm tra để đảm bảo. - Kiểm tra xem trong 3 ngày nữa có thể correct hết không để có thể báo lại cho bên KH. Team mình đang pending phản hồi cho KH. |  |  |