Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 19/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TINVIET: Đánh nhãn cải thiện |  | 3000/3000 ảnh |  | Duy Hồ |  |
| 2 | SPVB: Tách nhãn Xanh – Chanh |  | 31k4/31k4 ảnh. Chỉ tách dữ liệu, chưa đem đi train. Case này chỉ áp dụng trên tủ VC |  | Huy Võ + Hải Đào |  |
| 3 | SPVB: Check nhãn splitline |  |  |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| 4 | TINVIET: Lọc, đánh nhãn Wobbler |  | 400/400 ảnh Đã nhờ anh Huy train model và đã đưa qua cho anh Quân. |  | Duy Hồ |  |
| 5 | TINVIET: Điều chỉnh lại kết quả thể hiện trên hình cho trường hợp trưng bày sai vị trí |  |  |  | Định Quân |  |
| 6 | Update logic báo sản phẩm có conf thấp và gửi thông báo về Gapo |  |  |  | Định Quân |  |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPVB: Cải thiện độ chính xác cho từng SKU |  |  |  | Huy Võ |  |
| 2 | SPVB: Lọc hình |  | Lọc hình cho nhận diện tủ - cánh tủ (cánh tủ trái, cánh tủ phải) |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |  |
| 3 | BEL: Cải thiện nhận diện hình chụp bị mờ |  | Block: Dự kiến sau này khách hàng nào cũng cần, nên sẽ làm tới level product chứ không làm theo từng khách hàng. Next Action: - Cần dành thời gian research và tìm hiểu rõ thực tế như thế nào trước khi thực hiện. Note: Có thể test trên mọi tập hình, chứ không chỉ riêng cho khách hang BEL. |  | Duy Hồ |  |
| 4 | TINVIET: Chạy lại file excel kết quả |  | Chạy trong sáng nay để có kết quả trả về cho anh An. Trong trường hợp không bị overload: Vẽ nhanh flow bài toán này xử lý như thế nào, không cần mô tả chi tiết về phần kỹ thuật. |  | Định Quân |  |
| 5 | MRC; SPVB CVS: Chuẩn bị và deploy model mới |  | Block: Chưa nắm rõ thông tin về 1 số nhãn (MRC) Next Action: Hỏi chỗ của Hải để make sure lại 1 số class thuộc MRC. Note: Task này nằm theo dạng subtask -> không phải 1 task lớn trong sprint (Task lớn là học sản phẩm mới) |  | Định Quân |  |
| 6 | MRC; SPVB: Validate model |  | Model sản phẩm mới. Validate để anh Quân deploy. MRC: Sản phẩm mới (DT Brightening Sang Da) SPVB: Shelftalker + sản phẩm mới trên RACK. Model sản phẩm mới trên tủ VC chưa train. Good Point: Merge lại nhiều case để train 1 lần, đỡ tốn thời gian + Chi phí. Bad Point: Chưa share lại những good point này, sẽ gây mù thông tin |  | Hải Đào |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SPVB: Pepsi |  | Khách hàng chưa confirm, mới nhận case mới ngày hôm qua. Block: Task đang bị out scope của sprint này. Next action: Để vào sprint sau. Trong trường hợp KH cần gấp thì làm vào ngày mai, ngày mốt, chưa cần làm liền |  |  |
| 2 |  | SPVB: Bug ở portal |  | Bug bên backend. Block: - Ôm đồm luôn cả task của việc không thuộc về phía mình, làm chậm tiến độ công việc trong sprint - Nhắn riêng dẫn đến việc mọi người trong team không nhận thông tin, để rồi phải hỏi đi hỏi lại để thu thập thông tin Next Action: - Để cho người phụ trách làm. Không cần detect nguyên nhân. - Mention hoặc thông báo cho những người liên quan cùng biết để mọi người có thể nắm thông tin đầy đủ, tránh bị miss thông tin. |  |  |