Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 23/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h03 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Định Quân |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Train model cánh phải tủ và công cụ trưng bày |  |  |  | Hải Đào |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tạo Dashboard review SKU low-conf Action button: “mark for retrain” – track SKU đã queue retrain và export Excel cho report |  |  | Đã xong phần tạo action button. Hôm nay sẽ tiếp phần export Excel Blockage: Đang bị bias bởi view của cá nhân Next Action: Share cho cả team để team feedback, tránh trường hợp sửa nhiều lần |  | Định Quân |  |
| 2 | SPVB: Cải thiện độ chính xác từng SKU |  |  | Sửa nhãn, sai gì sửa đó Theo plan: hết 24/06 mới đánh xong (sửa được 4000, còn 10000 ảnh chưa sửa xong) Hiện tại đang bị trễ nên sẽ cần focus vào task này nhiều hơn. |  | Khoa Nguyễn + Huy Võ |  |
| 3 | MRC: Lọc ảnh mắm nêm kênh MT |  |  | Xong 5700/30000 ảnh (Khoảng 800 ảnh có hình mắm nêm) Deadline: Hoàn thành trong sprint này (dự kiến thứ 4 – thứ 5) |  | Khánh Đồng |  |
| 4 | SPVB; BEL: Audit ảnh |  |  | Blockage: phụ thuộc vào mạng internet. Next Action: Raise trong trường hợp bị lỗi mạng. Total: 15k ảnh Dự kiến thời gian hoàn thành: Hôm nay Ưu tiên SPVB trước, Bel sau. |  | Hải Đào |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |  |