Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 24/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h05 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Định Quân |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Review lại code logic hiện tại của nhận diện hình mờ |  |  |  | Duy Hồ |
| 2 |  |  | Research các phương pháp, nhận diện hình mờ mới |  | Phương pháp đang sử dụng là tốt nhất |  | Duy Hồ |
| 3 |  |  | RnD: Dashboard review SKU low-conf: export Excel báo cáo |  |  |  | Định Quân |
| 4 |  |  | Audit tập ảnh BEL |  | Đẩy lên trang wiki, báo về độ chính xác cho cả team đọc |  | Hải Đào |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPVB: Cải thiện độ chính xác cho từng SKU |  |  | Khoa Nguyễn: 8000 ảnh Huy Võ: chưa thống kê số lượng, |  | Huy Võ + Khoa Nguyễn |  |
| 2 | Điều chỉnh logic phát hiện hình mờ |  |  | Sử dụng model ML mới, không cần quá cao như model Deep Learning. Lí do: Công thức hiện tại sử dụng Laplace, hình có viền trắng sẽ không phát hiện được vật thể, model sẽ mặc định độ mờ tăng. Sau đó sẽ so sánh kết quả với logic model cũ Dự kiến thứ 6 sẽ có phần đánh giá kết quả |  | Duy Hồ |  |
| 3 | RnD: Đưa hình có ngưỡng thấp hoặc các hình có sản phẩm đang cần bổ sung vào hàng đợi |  |  | Để người dùng có thể tải về và bổ sung Thời gian share: 25/06/2026 (13h30) |  | Định Quân |  |
| 4 | MRC: Lọc ảnh mắm nêm kênh MT |  |  | Đã hoàn thành 28300/30000 Trong đó có 1734 ảnh chứa mắm nêm Sau khi hoàn thành lọc ảnh mắm nêm sẽ tiến hành ngay việc đánh nhãn |  | Khánh Đồng |  |
| 5 | Validate model VC sản phẩm mới, cánh tủ, công cụ trưng bày, lốc |  |  | Validate tất cả model đã mention trong hôm nay. |  | Hải Đào |  |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cần server mới để host cho các tool nội bộ |  |  | Blockage: Đang cần phải rush ở task khác Anh Huy suggest cả 2 tool sử dụng riêng, vì tool anh Quân tốn dung lượng không nhỏ Next Action: - Scale lại server sao cho có thể host được cả 2 tool. Trong trường hợp host tốn kém hơn thì tạo 2 server riêng lẻ để host 2 tool. - Tạm thời lưu local - Ngoài ra đưa ra lí do tại sao cần thêm server mới - Cần share thêm về cấu hình (requirements về phần cứng, phần mềm thì cần có improvement gì) để thông báo lại cho bên công ty. |  | Huy Võ + Định Quân |
| 2 |  | Một số US còn tồn trong sprint chưa được giải quyết |  |  | Chỉ hoàn thành dev, và demo được cho team, chưa đưa ra cho team sử dụng nội bộ, Task UAT không kịp |  | Định Quân |
| 3 |  | Hình chụp qua thiết bị khác |  |  | Không thể làm trong sprint này do tốn nhiều thời gian cho task Silkygirl. Next Action: Chuyển task qua sprint sau. Lưu ý: Task này được estimate là task lớn, quan trọng, nên sẽ detail hơn về mong muốn cho sprint sau. |  | Duy Hồ |
| 4 |  | MRC: sản phẩm Purite có độ chính xác thấp. |  |  | Không kịp làm Lưu ý: CDM complain MRC MT có 1 số sau khi chụp vẫn không nhận sản phẩm, cần có solution như cải thiện hàng tháng. Next Action: Nếu là sản phẩm mới thì back lại cho bên khách, còn là lỗi của team thì ghi nhận và giải quyết. Next Action: bỏ qua sprint sau. |  | Hải Đào |