Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 24/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h05 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Định Quân |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | MRC: Đánh nhãn mắm nêm kênh MT |  |  | Khánh Đồng |
| 2 |  |  | SPVB: Cải thiện độ chính xác cho từng SKU |  |  | Khoa Nguyễn |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MRC: Lọc và đánh nhãn ảnh sate |  |  | Sate không nhận sản phẩm do thiếu ảnh thực tế (chưa cover đủ các trường hợp) Next Action: Tự monitor, có 1 bước check để kiểm tra các hình thực tế |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |
| 2 | Điều chỉnh logic hình mờ |  |  | Blockage: Bị confuse khi sử dụng ML. Không biết khi nào khách đánh giá mờ, khi nào không. Next Action: Sử dụng nhiều model khác nhau, chỉnh ngưỡng. Trong trường hợp quá mờ thì bắt. Sau đó đưa chỉ số ngưỡng để báo cho khách hàng Dự kiến: Sáng mai sẽ có model |  | Duy Hồ |
| 3 | RnD: Đưa hình có ngưỡng thấp hoặc các hình có sản phẩm đang cần bổ sung vào hàng đợi |  |  | Để người dùng có thể tải về và bổ sung Thời gian share: 25/06/2026 (13h30) |  | Định Quân |
| 4 | SPVB: Cập nhật model mới của VC và TEA/AQUA lên prd |  |  | Dự kiến: 11h sẽ đưa lên PRD |  | Định Quân |
| 5 | SBC: Cải thiện lốc chai SG Special |  |  | Blockage: Chai khi chồng với nhau và khuất bên trong thì không nhận được. Next Action: Bắt đầu với việc lọc và đánh nhãn |  | Hải Đào |
| 3 | Validate model VC sản phẩm mới, cánh tủ, công cụ trưng bày, lốc |  |  | Đã validate xong nhưng chưa biết khi nào đưa model lên. Tuy nhiên chưa có wiki. Next Action: Hôm nay thông báo và tạo wiki nhằm thông báo và đưa thông tin. |  | Hải Đào |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Audit lại kết quả TINVIET |  |  | Tập trung vào những gì mà khách hang đã mention trong group | Định Quân |
| 2 |  |  |  |  |  |  |