Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 26/06/2026 | Giờ: |  | 8h45 – 9h07 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Định Quân |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 4 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Võ Quốc Huy |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi |  |  | Ghi chú, phản hồi |  | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các task hoàn thành: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | MRC: Lọc và đánh nhãn cải thiện sate |  | Khánh Đồng: 1500/1500 Khoa Nguyễn: 1600/1600 | Khánh Đồng+ Khoa Nguyễn |
| 2 |  |  | SBC: Cải thiện Lốc Chai |  |  | Hải Đào |
| 3 |  |  | SPVB: Cải thiện nhận diện SKU |  | Hiện tại đang train model | Huy Võ |
| 4 |  |  | RnD: Đưa hình có ngưỡng thấp hoặc hình có sản phầm bổ sung vào hàng đợi để tải về và bổ sung |  |  |  |
| 5 |  |  | SPVB: Cập nhật model mới của VC và TEA/AQUA lên prd |  | Blockage: Cánh phải tủ chỉ đưa được cho DCR, do khác logic nên không đưa được cho ASO. Những model khác thì đưa lên đầy đủ. Next Action: Dự kiến sprint sau sẽ thêm 1 task refactor code để điều chỉnh lại vấn đề này |  |
| 6 |  |  | TINVIET: Cập nhật logic chấm hình |  |  |  |
| Các task cần follow up |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MRC: Lọc và đánh nhãn ảnh Purite |  |  |  |  | Khánh Đồng + Khoa Nguyễn |
| 2 | BEL: Điều chỉnh logic nhận diện hình mờ |  |  |  |  | Duy Hồ |
| 3 | BEL: Chạy lại file hình tháng 6 |  |  | Chạy lại để lấy kết quả và compare giữa logic cũ và mới. Sau đó sẽ điều chỉnh lại logic trong trường hợp kết quả không đạt như mong đợi. Dự kiến hôm nay sẽ bắt đầu tài liệu logic hình mờ Task mới: Chạy kết quả khi không có hình mờ. Tổng 3 kết quả. Blockage mới: Chưa đưa lên PRD => Cần điều chỉnh lại điểm. Next Action: Không cần điều chỉnh điểm vì cũng cần đưa ra cho khách hàng để họ đánh giá lại, nhận thêm request để về sửa => Hoàn thành trong scope. |  | Duy Hồ |
| 4 | Update UI tool đánh nhãn đưa cho khách hang |  |  | Chỉnh sửa lại 1 số phần UI chưa được tốt. Chiều nay demo cho buổi review. Blockage: Đã có server, nhưng chưa public được cho khách hàng. => Chưa thể gọi là hoàn thành task Next Action: Tách điểm sprint. Liên hệ bên IT support để đưa ra cho khách hàng. |  | Huy Võ |
| 5 | TINVIET: Chạy lại kết quả chấm hình trên model mới |  |  | Cần xong trước để đưa kết quả cho anh An, để anh An có thể đi gặp khách hàng. |  | Định Quân |
| 6 | SBC: Cập nhật logic chuyển 2 loại pack model AI nhận nhầm (Pilsner lớn -> Pilsner nhỏ) |  |  | Xong logic thì đưa lên PRD |  | Định Quân |
| 7 | Validate model SBC, MRC (sate) |  |  | Đưa lên PRD sau khi hoàn thành validate. |  | Hải Đào |
| Các trao đổi khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Audit BEL |  |  | Blockage: Dự kiến hoàn tất vào thứ 2 tuần sau. Next Action: Tách điểm cho 2 sprint | Hải Đào |
| 2 |  | Release note mới |  |  | Blockage: Tạo nhiều wiki release note dẫn đến việc khó trace lại thông tin Next Action: Cập nhật lên sprint wiki tổng. Trong 1 sprint đó đã làm gì thì sẽ up lên trang sprint wiki đó để toàn bộ team sẽ biết được là sprint đó mình đã làm gì và build gì. | Team Dev |