Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Backlog Grooming |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 24/06/2026 | Giờ: |  | 13h30 – 15h30 |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 |  |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 |  |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 |  |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 |  |  |  | Trần Tiến Phong |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task còn tồn |  |  |  |
| 1 | Các điểm trong sprint | Tổng: 70 Done: 35 In progress: 22 Sprint hiện tại được 57 điểm |  |
| 2 | Các task dẫn tới việc tốn thời gian | - Ad hoc task: Mở rộng scope TINVIET - Hỗ trợ BEL MT |  |
| Các task không thể xong trong sprint |  |  |  |
| 1 | UAT internal, monitoring go-live Auto phát hiện SKU có conf thấp | Do bị vướng các task khác nên chỉ hoàn thành code, chưa UAT | Định Quân |
| 2 | Chụp lại qua thiết bị khác | Bị dính task bên TINVIET nên chưa thể làm task này, chỉ xong task Nhận diện hình mờ | Duy Hồ |
| 3 | Hệ thống đánh nhãn hỗ trợ | Vấn đề chưa xác định đã done hay chưa: Đã có hệ thống, nhưng server chưa ổn định. Định hướng cho khách hàng dùng nhưng cũng không thông báo. Daily anh Huy không báo về phần này. Next action: t6 có sharing trong buổi review | Huy Võ |
| 4 | BEL Transfer | Chưa có rõ phần DoD Chưa đóng task, vì vậy cũng chưa rõ là đã share toàn bộ qua cho chỗ anh Duy Hồ chưa | Định Quân |
| Sprint Comments |  |  |  |
| 1 | Đánh giá sơ bộ: Các ticket chủ yếu nằm ở chỗ anh Quân, nên điểm không cao. Sprint này khi chia đều ra thì tăng. |  |  |
| 2 | Task Audit: Hải & anh Huy nắm, nhưng người làm là anh Khoa + Khánh | 1 người thì 5 điểm, có thể nhanh hơn khi là 1 người. Tuy nhiên khi chia cho chỗ 2 anh data label thì có thể lâu hơn. Hiện tại đang đi đúng hướng |  |
| 3 | Học & cải thiện chiếm nhiều thời gian hơn. |  |  |
| 4 | Thời gian estimate lẫn thời gian thực hiện khác so với thực tế | 1 số task 5 điểm nhưng hoàn thành trong 2 tiếng, tương được 0.5 điểm. Cần điều chỉnh lại, linh hoạt hơn trong việc chấm điểm |  |
| 5 | Task improve: Team làm nhưng không báo cáo tiến độ (hoàn thành được bao nhiêu, chủ yếu là thông báo tình trạng) | Không keep track được khi làm thật (không báo cáo các con số, thông báo tiến độ) |  |
| 6 | 1 người nói thì 1 người còn lại không input. Trong khi người nắm chính, biết rõ hơn lại không input |  |  |
| 7 | Chỉ nhận thông tin, không nhận kỹ | Khi input thông tin, team chỉ “ừ” mà không biết sẽ cần thêm thông tin gì, dẫn tới việc tự đưa ra quyết định, hoặc làm sai output |  |
| 8 | Cần thống kê lại số lượng hình trước khi bắt tay vào thực hiện việc đánh nhãn |  |  |
| Sprint 3 |  |  |  |
| 1 | SBC: cải thiện Special chai + Pilsner 250ml | Một số góc AI chưa nhận diện được số mặt Special chai 250 sẽ bị nhận nhầm với Pilsner 330ml | High ưu tiên |
| 2 | MRC: học 3 sản phẩm mới (Purite; XMB Silver, Invisible Fresh) kênh GT + 8 sản phẩm đổi bao bì kênh MT & GT. | Blockage: Tốn thời gian rà soát lại việc thay đổi bao bì. Next Action: Đánh chậm, thêm 1 class cho những sản phẩm chưa học. | High ưu tiên. |
| 3 | Cải thiện lỗi không đúng tài sản tại điểm bán |  | Medium ưu tiên |
| 4 | Rack nhận diện sai ngăn tầng |  | Bug |
| 5 | Nhận diện hình trùng cửa hàng | So sánh hình chụp tại shop với hình chụp mẫu để biết hình chụp có chụp đúng shop hay không Các đặc điểm nhận dạng: - Logo - Bảng hiệu - POSM |  |
| 6 | Audit ảnh SBC, SPVB, MRC | Riêng SPVB sẽ audit 2 lần (tháng 6 + 7) |  |
| 7 | PEPSI: Cải thiện vẽ thanh ngăn tầng cho tui 1 ngăn |  | Ưu tiên low |
| 8 | Cải thiện nhận diện sản phẩm chụp ảnh xấu – đẹp |  |  |