Biên Bản Họp

| Dự án: |  | Sprint Planning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | 15/06/2026 | Giờ: |  | 9h - |
| Địa điểm: |  | Offline – Phòng họp lớn NDS |  |  |  |
| Mục đích: |  | Daily Meeting |  |  |  |
| Thành phần tham dự: |  |  |  |  |  |
| STT | DEV AI + Data labeler |  |  | BA/PO |  |
| 1 | Hồ Võ Hoàng Duy |  |  | Trần Văn Đức |  |
| 2 | Đồng Quốc Khánh |  |  | Hoàng Tiến |  |
| 3 | Đào Minh Hải |  |  | Phạm Xuân An |  |
| 4 | Võ Quốc Huy |  |  | Trần Tiến Phong |  |
| 5 | Nguyễn Vũ Anh Khoa |  |  |  |  |
| 6 | Định Quân |  |  |  |  |

Nội dung:

| STT | Nội dung trao đổi | Ghi chú, phản hồi | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Các task còn tồn |  |  |  |
| 1 | SPVB: Đánh nhãn nhận diện lốc sản phẩm trên công cụ trưng bày CVS, VC, TEA | Còn thiếu bước validate. Chấm điểm: 0.5/POSM; Tổng 1.5 điểm. | Huy Võ |
| 3 | MRC: cải thiện độ chính xác các sản phẩm tầng 2 & các sản phẩm kênh MT | Chấm điểm: 0.5 | Huy Võ |
| 4 | Học sản phầm mới T06 (333Pilsner + SG Special chai) | Chấm điểm: 0.5 | Hải Đào |
| 5 | Setup confidence thresher + filter logic SKU low-conf | Chấm điểm: 0.5 Cần verify lại | Quân Định |
| 6 | UAT nội bộ + monitoring go-live | Chấm điểm: 3 Có site để người khác có thể test | Định Quân |
| Các task Đang + Chưa hoàn thành |  |  |  |
| 1 | Cải thiện model nhận diện khi ngăn 1 kệ AQUA chỉ trưng bày lộ diện 1/3 chai trong khung hình | Chấm điểm: 1 Yêu cầu cải thiện độ nhận diện AQUA tốt hơn. Tầng 1 chỉ cần hiển thị 1/3 chai -> bắt ảnh. Cho ra các ràng buộc logic Output Research để cho ra tính khả thi của bài toán | Huy Võ |
| 2 | Cải thiện logic xác định ngăn tầng cho kệ AQUA khi thiếu ngăn 2 hoặc ngăn 3 | Chấm điểm: 1 Kệ cũ bị mất thanh ngăn khá nhiều. Làm sao để có thể nhận diện được trường hợp này không Trả lời cho case ở ngăn ẩn tầng 1 Trả lời cho 2 case (kệ 3 ngăn ẩn tầng 1 + ẩn tầng 2) Cần ràng buộc logic Output: Liệt kê tất cả ảnh hưởng khi làm theo hướng đã chọn + hình mẫu. Lưu ý: task research để cho ra tính khả thi của bài toán, đi chung với (8) | Định Quân |
| 3 | Maintain POC Fast Onboarding new SKU Stable (no regression) | Chấm điểm: 5 Output: Xây dựng pipeline mới cho phần nhận diện sản phẩm Có site để BA/PO có thể test (có thể cân nhắc) | Định Quân + Huy Võ + Duy Hồ |
| 4 | MRC: Học sản phẩm mới Olive Brightening Nhãn: OLIV DT BRIGHTENING SANG DA 250 ML | Chấm điểm: 5 Ước chừng khoảng 11k hình. Khi đánh nhãn có thể ít hơn số ảnh Dự kiến lên PRD: 19/06/2026 | Hải Đào |
| 5 | Học 4 shelf talker mới | Chấm điểm: 5 Theo plan: đưa lên PRD ngày 19/06/2026 | Hải Đào |
| 6 | Lỗi không nhận diện đúng cánh phải tủ | Chấm điểm: 2 Note: Cover cho cả BBS & DCR | Hải Đào |
| 7 | Lỗi không nhận diện đúng công cụ trưng bày | Chấm điểm 3: Cải thiện tất cả các loại công cụ dựa vào lỗi “Không nhận diện công cụ trưng bày” | Hải Đào |
| 8 | BEL: Cải thiện nhận diện hình chụp lại qua thiết bị khác | Chấm điểm: 5 | Duy Hồ |
| 9 | BEL: Cải thiện nhận diện hình chụp bị mờ | Chấm điểm: 5 | Duy Hồ |
| 10 | BEL: Cải thiện nhận diện hình chụp quá sáng + Quá tối | Chấm điểm: 5/task 2 bài toán cùng 1 logic | Duy Hồ |
| 11 | BEL Transfer | Chấm điểm: 0.5 | Định Quân |
| 12 | Cập nhật hệ thống đánh nhãn hỗ trợ khách hàng | Chấm điểm: 5 Output: Có hệ thống ổn định để KH có nhu cầu tự đánh nhãn có thể sử dụng được Có guideline hướng dẫn sử dụng KHÔNG hỗ trợ sử dụng model để đánh nhãn Kiểm tra lại việc đánh nhãn và audit trên portal. | Huy Võ |
| 14 | TINVIET: Cải thiện & đánh giá lại sau PoC để chuẩn bị lên PRD | Chấm điểm: 5 Cập nhật lại logic chấm POG theo feedback (hiển thị + thông số) Bổ sung POSM mới | Định Quân + Duy Hồ |
| 15 | MRC: Cải thiện nhận diện sản phẩm kênh MT | Chấm điểm: 2 Phân loại mắm nên 175g & 290g | Định Quân + Hải Đào |
| 16 | Cải thiện nhận diện purity cho sản phẩm dung tích tương trên kênh MT & GT | Chấm điểm: 1 Cần phân biệt đúng purity có dung tích gần nhau (850ml, 1L, 1.1L) Tiêu chí nghiệm thu: Tops Moonlight ST Purite 1.1L đọc | Hải Đào |
| 17 | SPVB + BEL + MRC + SBC: Audit ảnh | Chấm điểm: SPVB: 10k: 5 điểm BEL: 5k ảnh: 3 điểm MRC: MT + GT (logic cho GT). GT audit khoảng 1k/5k ảnh: 5 điểm SBC: ~5000 ảnh. Kiểm tra số sản phẩm + mapping tầng: 3 diểm Tip audit: chia theo nhóm lỗi | Hải Đào + Khoa Nguyễn + Khánh Đồng |
| 18 | SPVB: Rà soát các nhãn bị gộp | Chấm điểm: 0.5 điểm 1 class 1 sản phẩm, Hiện tại xanh, chanh là 1 nhãn -> Sai thông tin | Huy Võ |
| 19 | Tách nhãn các nhãn bị gộp & Cải thiện độ chính xác khi nhận dạng sản phẩm SPVB ở mức SKUs | Chấm điểm: 5 điểm | Huy Võ |